## Slide 1
Picks AI 시스템 구축 단계 정의
자동화 성숙도 기반 7단계 (0~100점) | 정량 지표로 판단, 주관 최소화
단계 | 단계명 | 점수 | 비중 | 전환 기준 (모두 충족 시 다음 단계) | 검증 방법
0 | 미착수 | 0pt | - | 시작 전 | -
1 | 기획 | 10pt | 10% | • 요건 정의서 존재 • PM 배정 완료 • 일정 확정 | 문서 존재 여부
2 | 개발 | 25pt | 15% | • 스테이징 배포 완료 • 핵심 기능 테스트 통과율 ≥90% | 스테이징 환경 데모
3 | 도입 | 40pt | 15% | • 프로덕션 배포 완료 • 실 데이터 연결 • 대상 사용자 교육 완료율 ≥80% | 실 환경 작동 확인
4 | 활용 | 60pt | 20% | • 자동화율 ≥30% • 주간 활성 사용률 ≥70% • 수작업 대비 시간 절감 ≥20% | 사용 로그 + 절감 수치
5 | 최적화 | 80pt | 20% | • 자동화율 ≥70% • 오류율 ≤5% • 인간 개입 빈도 ≤주 2회 | 모니터링 지표
6 | 자동화 | 100pt | 20% | • 자동화율 ≥95% • 오류율 ≤1% • MTTR ≤1시간 • KPI 목표 달성 | KPI 대시보드
핵심 철학 시스템을 만드는 것(0→25pt)은 전체의 25%. 나머지 75%는 도입→활용→최적화→자동화에 배분. "개발 완료"가 아니라 "실제 자동화 달성"이 점수의 핵심. 속도 1일 단축 = 연간 영업이익 +0.8억 → 전 구간 AI 완성 = +120억
Picks OPR 전략기획 | 2026-04